# NutShell Cache 验证赛题后续优化计划

文档版本：v1.0
生成日期：2026年07月09日
项目路径：d:\UCagent

# 一、执行摘要

本文档基于 Asterinas 编码规范的角色驱动方法论，重新规划 NutShell Cache 验证赛题的后续优化路线。优化计划按验证角色职责划分，确保每个优化任务都有明确的负责人和验收标准。

# 二、当前状态评估

## 2.1 已完成工作

| 项目 | 当前状态 | 对评分的价值 |
| --- | --- | --- |
| 仓库结构 | 完整 | 基础分 |
| 方案文档 | 已有多份 Markdown | 基础分和表达分 |
| 参考模型 | 支持 set/way/tag/LRU/dirty/writeback | 核心技术分 |
| 激励生成 | directed + CRV | 核心技术分 |
| scoreboard | 可比对 read/writeback/order | 核心技术分 |
| coverage | required bins 100% core closure | 核心技术分 |
| fault injection | 4 类 fault 检出 | 加分项 |
| WSL2 验证 | compileall/pytest/regression 通过，12 tests passed | 可复现分 |
| Memory agent | 已有协议无关 latency/backpressure model | DUT 接入加分基础 |

## 2.2 核心短板

当前最大短板：

还没有真实 NutShell Cache DUT 的 Toffee/Picker 闭环

还没有真实 RTL coverage 和波形证据

memory-side agent 仍未落地

# 三、角色驱动优化计划

参考 Asterinas 编码规范的角色划分方法，将优化任务按验证角色职责分配，每个角色有独立的关注点和检查清单。

| 角色 | 关注点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 验证架构师 | 验证方案是否完整、可复现？ | P0 |
| 测试工程师 | 测试用例是否充分、激励是否有效？ | P1 |
| 协议专家 | Cache 行为是否符合协议规范？ | P1 |
| 性能分析师 | 边界条件和性能压力是否覆盖？ | P2 |
| 文档工程师 | 提交物是否完整、报告是否清晰？ | P3 |

## 3.1 验证架构师任务（P0优先级）

验证架构师负责确保验证方案的功能完整性和架构合理性。当前最关键的任务是接入真实 DUT，建立最小闭环。

### 任务清单

#### P0-1: 接入真实 DUT smoke

目标：获取真实 NutShell Cache 的最小闭环

执行步骤：

1. 用 Picker 生成 Cache DUT Python 模型
2. 填写 configs/signal_map.yaml
3. 实现 ToffeeCacheAdapter.reset()
4. 实现 CPU request drive 和 response sample
5. 跑通 write then read smoke

验收标准：scoreboard 无 mismatch；保留命令、log、波形路径；更新 verification_report.md

#### P0-2: 实现 memory agent

目标：让 miss/fill/writeback 由 testbench 可控

执行步骤：

1. 监控 memory request
2. 对 read miss 返回 line fill
3. 捕获 dirty writeback
4. 支持可配置 latency
5. 支持 ready/valid backpressure

验收标准：dirty eviction directed case 在真实 DUT 上通过；long latency 和 backpressure coverage bin 被打到

#### P0-3: 参数化 Cache 策略

目标：适配不同 DUT 的 replacement 策略

执行步骤：

1. 将 replacement policy 参数化
2. 支持 write-allocate / no-write-allocate 切换
3. 支持不同 ways 和 sets 配置

验收标准：可通过配置文件指定 DUT 策略

## 3.2 测试工程师任务（P1优先级）

测试工程师负责生成有效的测试激励，确保测试用例充分覆盖各种场景。

### 任务清单

#### P1-1: 扩大 directed cases

目标：覆盖更多边界和典型场景

执行步骤：

1. 同 set ways+2 tag 循环访问，检查 LRU
2. partial write 跨多个 offset
3. read-after-write、write-after-read、write-after-write
4. line boundary 附近所有 size
5. uncached/MMIO 地址区间
6. reset 后状态清空

验收标准：每个 directed case 有名称、seed、预期行为、通过结果；失败时能输出最小复现事务序列

#### P1-2: CRV seed 提升

目标：提升随机测试覆盖范围

执行步骤：

1. Core: 从 3 seeds x 200 txns 提升到 10 seeds x 1000 txns
2. DUT: 至少 3 seeds x 300 txns
3. 为每个 seed 输出 coverage
4. 失败自动打印 transaction index
5. 记录最后 20 条事务作为复现窗口

验收标准：多 seed 稳定通过；功能覆盖率不低于 90%

#### P1-3: 负向测试增强

目标：确保能检测典型设计缺陷

执行步骤：

1. 在 memory agent 边界注入 fault
2. 验证 DUT 能检出同类问题
3. 记录 fault injection 检出证据

验收标准：至少 1 个 DUT 边界 fault 可检出

## 3.3 协议专家任务（P1优先级）

协议专家负责验证 Cache 行为的协议正确性，确保与规范一致。

### 任务清单

#### P1-4: 协议符合性验证

目标：验证 Cache 行为符合协议规范

执行步骤：

1. line 边界附近访问验证
2. memory latency 和 backpressure 验证
3. 响应顺序和事务匹配验证
4. 不同访问大小的协议正确性

验收标准：所有协议相关 coverage bins 达到 100%

## 3.4 性能分析师任务（P2优先级）

性能分析师负责覆盖边界条件和压力场景，验证极端情况下的正确性。

### 任务清单

#### P2-1: 边界条件覆盖

目标：验证极端地址和边界情况

执行步骤：

1. 极端地址对齐情况
2. line 边界跨边界访问
3. 地址空间边界（最低/最高地址）

验收标准：边界条件 coverage bins 达标

#### P2-2: 压力场景测试

目标：验证高并发和高压力场景

执行步骤：

1. 高并发访问下的冲突处理
2. memory 响应延迟变化
3. 连续 miss 场景
4. 全 set 冲突场景

验收标准：压力场景无死锁或异常

## 3.5 文档工程师任务（P3优先级）

文档工程师负责确保提交物的完整性和规范性，提升报告质量。

### 任务清单

#### P3-1: 覆盖率报告可视化

目标：提升报告质量和可读性

执行步骤：

1. Markdown 表格列出每个 bin 的 hit count
2. 按 op/size/mask/replacement/latency 分组
3. 把 missing bins 单独列出
4. 生成覆盖率趋势图

验收标准：覆盖率报告清晰易读

#### P3-2: AI 协作痕迹增强

目标：说明 AI 辅助使用情况

执行步骤：

1. prompt 摘要
2. AI 初稿问题
3. 人工 review 修改点
4. bug 修复前后对比

验收标准：AI 协作记录有真实内容，体现人工验证闭环

#### P3-3: 最终文档整理

目标：确保所有提交物齐全

执行步骤：

1. 更新 verification_report.md
2. 补充 final_checklist.md
3. 清理临时文件和不必要依赖
4. 准备答辩材料

验收标准：所有文档路径存在且内容完整

# 四、时间规划

| 阶段 | 时间 | 目标 | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 2-4 小时 | 完成 Picker/Toffee smoke | 验证架构师 |
| Day 2 | 4-6 小时 | memory agent + dirty eviction DUT case | 验证架构师 + 测试工程师 |
| Day 3 | 2-4 小时 | directed cases 扩展和 coverage 表格 | 测试工程师 + 协议专家 |
| Day 4 | 2-3 小时 | 多 seed regression 和报告更新 | 测试工程师 + 文档工程师 |
| Day 5 | 1-2 小时 | 最终检查、压缩包清理、答辩材料 | 文档工程师 |

# 五、交付物清单

| 类型 | 文件路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 赛题说明 | docs/contest_statement.md | 已完成 |
| 整体方案 | docs/overall_solution.md | 已完成 |
| 验收文档 | docs/acceptance_document.md | 已完成 |
| 验证报告 | docs/verification_report.md | 待更新 |
| 优化计划 | docs/score_90_optimization_plan.md | 已完成 |
| 后续优化计划 | docs/optimization_plan_followup.docx | 本文档 |
| 最终检查清单 | docs/final_checklist.md | 待创建 |
| 覆盖率摘要 | reports/coverage_summary.md | 待更新 |
| 回归摘要 | reports/core_regression_summary.md | 已完成 |
| Bug 记录 | reports/bug_tracker.md | 已完成 |
| AI 协作记录 | reports/ai_collaboration_log.md | 待完善 |

# 六、90分验收标准

达到以下状态时，比较接近 90 分：

☐ 真实 DUT smoke 跑通

☐ 至少 3 个真实 DUT directed case 跑通

☐ dirty eviction 在真实 DUT 上有观测证据

☐ core coverage 100%，DUT functional coverage 不低于 90% 或有合理解释

☐ fault injection 4/4 core 检出，至少 1 个 DUT 边界 fault 可检出

☐ 文档完整，命令可复现

☐ bug tracker 和 AI collaboration log 有真实内容

注意：如果无法接入真实 DUT，要拿 90 分会明显更难。此时应把 core 做到更完整：增加 policy 参数化、coverage 表格、更多 fault injection、更多 directed cases，并在报告中诚实说明 DUT 接入阻塞点。

# 七、风险与应对

| 风险 | 应对措施 | 负责角色 |
| --- | --- | --- |
| DUT 信号名和假设接口不一致 | 通过 signal_map.yaml 隔离适配 | 验证架构师 |
| Cache policy 和参考模型不一致 | 将 replacement/write-allocate policy 参数化 | 验证架构师 |
| memory 侧响应支持乱序 | 增加 txn id/source id 匹配队列 | 协议专家 |
| coverage 只覆盖 core，未覆盖 RTL | 接入 Toffee monitor 后导出 DUT 实测 coverage | 测试工程师 |
| AI 生成代码遗漏 corner case | 保留人工 review、负向测试和 bug tracker | 测试工程师 |
| 时间不足完成所有任务 | 优先 P0 任务，确保 DUT smoke 跑通 | 所有角色 |

# 八、附录：当前完成边界

## 已完成

参考模型、激励生成器、scoreboard、coverage、fault injection

WSL2 下 Python 单测和 core regression 通过

core required coverage bins 达到 100%

4 类 fault injection 均可检出

## 待完成

src/cache_vip/toffee_adapter.py 仍是稳定边界层

真实 NutShell Cache Picker 产物和具体信号名需要在最终 WSL2 环境中补齐

RTL 实测覆盖率和真实 bug 波形需要接入 DUT 后更新